Miontuairiscí ó Chruinniú Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire a bhí ar siúl i mBord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire, 1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.

Cruinniú 76: An 26 Feabhra 2020

I láthair: An Clr. Kazi Ahmed, an Clr. Yvonne Collins, an Clr. Peter Kavanagh, an Clr. Pamela Kearns, Colm Kilgallon, Claire Markey, Brendan O’Halloran, Daneve Harris, Gerry McGuire, Paul McNally, an Clr. Joe Newman, an Clr. Una Power, an Clr. John Walsh.

Leithscéalta: Anne Genockey, an Clr. Michael Clark, Ken Farrell, an Clr. Brigid Manton, an Clr. Ed O’Brien

I láthair: Paddy Lavelle, POF; Debbie Howlett, Stiúrthóir na Rannóige Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta; Adrian Flynn, Stiúrthóir na Scoileanna; Thea Jordan, Oifigeach Gnóthaí Poiblí; cúntóir pearsanta an SMT.

Doiciméid:

Arna nUaslódáil go Leictreonach

1. Miontuairiscí na gcruinnithe roimhe seo – an 18 Samhain 2019
2. Miontuairiscí agus tuarascálacha an Choiste
3. Tuairisc chun dáta maidir le cúrsaí airgeadais
4. Nuashonrú ar Phróifíl na Foirne
5. Tuarascáil ar na Foirgnimh
6. Baill an Choiste agus an Bhoird Bainistíochta
7. Cúrsaí BOO a faomhadh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tag.  | Mír | Cinneadh |
|  | **Fáilte**  |  |
|  | Chuir an Cathaoirleach, an Clr. John Walsh, fáilte roimh na baill. |  |
| 01 | **Leithscéalta** |  |
|  | Tugadh na leithscéalta faoi deara  |  |
| 02 | **Clár Oibre an Chruinnithe** |  |
|  | Comhaontaíodh clár oibre an chruinnithe  |  |
| 03 | **Coinbhleachtaí Leasa a Chur in Iúl**  |  |
|  | Níor cuireadh aon choinbhleachtaí in iúl  |  |
| 04 | **Glacadh na Miontuairiscí** |  |
|  | Glacadh leis na miontuairiscí ón 18 Samhain  | Molta ag: An Clr. Pamela KearnsCuidithe ag: An Clr. Yvonne Collins |
| 06 | **Coistí agus tuairisciú**  |  |
|  | **4.1 Coistí an Bhoird** 1. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Adaim, an 25 Nollaig 2019
2. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Adaim, an 20 Samhain 2019
3. Miontuairiscí BB C.P. Ard Giolláin, an 9 Deireadh Fómhair 2019
4. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Brigín, an 16 Meán Fómhair 2019
5. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Brigín, an 16 Deireadh Fómhair 2019
6. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Brigín, an 21 Deireadh Fómhair 2019
7. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Brigín, an 4 Nollaig 2019
8. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Brigín, an 13 Eanáir 2020
9. Miontuairiscí BB I.B.O. na Carraige Duibhe, an 28 Bealtaine 2019
10. Miontuairiscí BB I.B.O. na Carraige Duibhe, an 12 Samhain 2019
11. Miontuairiscí BB C.P. Chaisleán Cnucha, an 5 Samhain 2019
12. Miontuairiscí BB P.S.N. Iarthar na Cathrach agus Theach Sagard, an 12 Nollaig 2019
13. Beartas rollaithe P.S.N. Iarthar na Cathrach agus Theach Sagard don Aonad NSU 2020
14. Miontuairiscí BB Choláiste Chilliain, an 26 Meán Fómhair 2019
15. Miontuairiscí CC Choláiste de hÍde, an 19 Samhain 2019
16. Miontuairiscí BB C.P. Pháirc Bhaile Choilín, an 16 Deireadh Fómhair 2019
17. Miontuairiscí BB C.P. Pháirc Bhaile Choilín, an 20 Samhain 2019
18. Miontuairiscí BB Choláiste Pobail Setanta, an 23 Deireadh Fómhair 2019
19. Miontuairiscí BB Choláiste Pobail Setanta, an 27 Samhain 2019
20. Miontuairiscí BB C.P. Ráth an Deagánaigh, an 15 Deireadh Fómhair 2019
21. Miontuairiscí BB C.P. Ráth an Deagánaigh, an 26 Samhain 2019
22. Miontuairiscí BB I.B.O. Dhún Laoghaire, an 14 Bealtaine 2019
23. Miontuairiscí BB I.B.O. Dhún Laoghaire, an 7 Deireadh Fómhair 2019
24. Miontuairiscí BB I.B.O. Dhún Laoghaire, an 3 Nollaig 2019
25. Miontuairiscí BB C.P. Dhomhnach Bat, an 23 Deireadh Fómhair 2019
26. Miontuairiscí BB C.B.O. Dhún Droma, an 10 Aibreán 2019
27. Miontuairiscí BB C.B.O. Dhún Droma, an 22 Deireadh Fómhair 2019
28. Miontuairiscí BB C.B.O. Dhún Droma, an 10 Nollaig 2019
29. Miontuairiscí BB C.P. Fhine Gall, an 29 Bealtaine 2019
30. Miontuairiscí BB C.P. na Gráinsí, an 28 Bealtaine 2019
31. Miontuairiscí BB C.P. na Gráinsí, an 22 Samhain 2019
32. Miontuairiscí BB C.P. an Ghrífín, an 3 Deireadh Fómhair 2019
33. Miontuairiscí BB C.P. an Ghrífín, an 21 Samhain 2019
34. Miontuairiscí BB C.P. Leamhcáin, an 10 Eanáir 2019
35. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Lotrail, an 16 Meán Fómhair 2019
36. Miontuairiscí BB C.P. Bhaile Lotrail, an 11 Samhain 2019
37. Miontuairiscí BB C.P. Mhóin Seiscinn, an 14 Bealtaine 2019
38. Miontuairiscí BB C.P. Mhóin Seiscinn, an 12 Nollaig 2019
39. Miontuairiscí BB Champas Bhaile an Oibricigh, an 6 Nollaig 2019
40. Miontuairiscí BB P.S.N. Aoife, an 23 Deireadh Fómhair 2019
41. Miontuairiscí BB P.S.N. Choilm, an 4 Samhain 2019
42. Miontuairiscí BB P.S.N. Ghráinne, an 15 Deireadh Fómhair 2019
43. Miontuairiscí BB C.P. na Sceirí, an 22 Deireadh Fómhair 2019
44. Miontuairiscí BB C.P. Mhic Dara, an 8 Deireadh Fómhair 2019
45. Miontuairiscí BB C.P. Fhinnéin, an 24 Deireadh Fómhair 2019
46. Miontuairiscí BB C.P. Shoird, an 4 Deireadh Fómhair 2019
47. Miontuairiscí BB C.P. Shoird, an 7 Samhain 2019

Tuarascálacha faoi Alt 291. C.P. Chaisleán Cnucha an 26 Samhain 2019 CCC50
2. C.P. Chaisleán Cnucha an 26 Samhain 2019 CCC51

**4.2 Tuarascálacha ón bhFeidhmeannach**1) Airgeadas

|  |
| --- |
| **BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA ÁTHA CLIATH AGUS DHÚN LAOGHAIRE** |
| **TUARASCÁIL AIRGEADAIS** |
| **AN BHLIAIN GO DÁTA Nollaig 2019** |
|  | **Clár** | **Iarmhéid Airgid Deontais Tosaigh** | **Fáltais**  | **Íocaíochtaí**  | **Iarmhéid Airgid Deontais Deiridh** |
|  |  | **An 1 Eanáir 2019** |  |  | **An 31 Nollaig 2019** |
| **IOMLÁN NA PRÍOMHSCÉIME MAR PHÁ** | **43,187** |  **(116,421,900)** | **116,130,279** |  **(248,434)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IOMLÁN NA PRÍOMHSCÉIME NEAMHPHÁ** | **2,719,459** |  **(10,164,860)** | **8,638,265** | **1,192,864** |
|  |  |  |  |  |  |
| **AN tIOMLÁN A BHAINEANN LEIS AN bPRÍOMHSCÉIM** |  **(3,024,500)** |  **(3,447,243)** | **3,334,385** |  **(3,137,358)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IOMLÁN NA mBUNSCOILEANNA** |  **(147,076)** |  **(1,354,932)** | **1,142,394** |  **(359,615)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **CAIPITEAL IOMLÁN**  |  **(3,569,509)** |  **(8,523,704)** | **8,987,827** |  **(3,105,386)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IOMLÁN NA nDEONTAS TRÍÚ LEIBHÉAL** |  **(410,286)** | **0** | **-** |  **(410,286)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **AN tIOMLÁN NACH mBAINEANN LEIS AN bPRÍOMHSCÉIM**  |  **(699,773)** |  **(21,746,451)** | **21,628,572** |  **(817,653)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IOMLÁN NA nIONAD OILIÚNA** |  **(3,589,296)** |  **(39,275,632)** | **37,430,588** |  **(5,434,340)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IOMLÁN NA SEIRBHÍSÍ ÓIGE** |  **(441,864)** |  **(10,929,825)** | **10,085,944** |  **(1,285,745)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IOMLÁN NA GNÍOMHAIREACHTA** |  **(383,033)** |  **(4,005,349)** | **3,889,519** |  **(498,864)** |
| **IOMLÁN AN FHÉINMHAOINITHE** |  **(6,187,298)** |  **(5,956,803)** | **5,788,324** |  **(6,355,776)** |
|   | **Iarmhéid Bainc** |  **(15,689,991)** | **221,826,699** |  **(217,056,097)** |  **(20,460,592)** |

Bhí thart ar €20.4m ar láimh ag BOOÁCDL ag deireadh mhí na Nollag 2019. Ní raibh gá leis an saoráid rótharraingthe a cuireadh ar bun go foirmiúil. Carnadh an t-easnamh ar an bPríomhscéim Neamhphá thar chúpla bliain, ach i mí na Nollag 2019 d’eisigh an Roinn Oideachais & Scileanna maoiniú breise do ÁCDL chun an méid seo a leanas a chumhdach:-€178,390 chun an t-easnamh sna fáltais a chumhdach€327,086 chun an bhearna idir an teorainn caiteachais agus an leithdháileadh a shárú€1,500,000 i maoiniú breise bunaithe ar bhrúnna déimeagrafacha agus an t-easnamh ONP arna charnadh.Is mór againn an maoiniú sin agus laghdófar an t-easnamh foriomlán ar an bPríomhscéim dá thoradh. B’ionann an caiteachas iomlán do 2019 agus 8.6m, lena n-áirítear róchaitheamh €250,000 a cuireadh in iúl roimhe seo.2) Nuashonruithe ar Phróifíl na Foirne 3) Tuarascáil ar na Foirgnimh Chuir Debbie Howlett an Tuarascáil ar an gClár Caipitil / Tógála i láthair

|  |
| --- |
| **Mórthógáil & Síntí Móra** |
| **MÍR** | **Nuashonrú curtha ar fáil i mí na Samhna 2019** | **Nuashonrú mhí Feabhra 2020. Cuir do cheannlitreacha anseo nuair a bheidh sé leasaithe le do thoil** |
| **Baile Adaim - Lochtanna**  | Níl a thuilleadh le tuairisciúSeolfaidh Bill Kavanagh an tuarascáil Cuireadh glao ar Glenman chun fógra a thabhairt dóibh ina leith, d’fhág mé glórtheachtaireacht, ní bhfuair mé aon fhreagra agus níor fhiosraigh mé an scéal go fóill | D’iarr an ROS orainn Comhairleoir a cheapadh chun Tuarascáil Struchtúrach a chur i gcrích maidir le 3 Scoil in ACC Bhaile Adaim & 2 Bhunscoil in aice léiD’eisigh Peter Ging a tháille, arb ionann é agus €15,500 agus CBL san áireamh |
| **Coláiste Pobail Ard Giolláin – Céim 1** | D’eisigh an ROS fógra réamhfhaisnéise agus tá beartaithe acu scafalra struchtúrtha a chur suas mórthimpeall an fhoirgnimh sa ghearrthéarma  | Tá Sisk ar an láithreán ag cur suas Scafalra StruchtúrthaTá sé beartaithe againn an staighre a thabhairt ar ais don scoil faoi thús na seachtaine seo chugainn 24/02/20. |
| **C.P. Bhaile Brigín –****Foirgneamh Ionaid** | D’iarr an tOifigeach Dóiteáin síneadh breise a fháil go dtí an 10 Nollaig.  | Iarratais Reachtúla curtha isteach  |
| **Iarthar na Cathrach – Oibreacha um Shábháilteacht Dóiteáin** | Níl a thuilleadh le tuairisciú  | Níl a thuilleadh le tuairisciú(KF)Tá George ag fiosrú faoin airgead gan íoc |
| **Iarthar na Cathrach – (Foirgneamh Nua PSN)** | Táthar ag súil go dtabharfar ar láimh é an 9 Nollaig  | Tugtha ar láimh |
| **Coláiste Chilliain – Adapt**  | Ailtire Nua le hearcú. (Amhail an 15/10/19) Ag feitheamh ar shoiléiriú ón Roinn.  | NMA curtha faoi ghlacadóireacht. Foilseoidh an ROS/BT RR le haghaidh Ailtire eile ar 2 thionscadal ar leith, beidh BOOÁCDL páirteach sa mheasúnú a dhéanfar ar Ailtirí do Láithreán Choláiste Chilliain – níl a thuilleadh le tuairisciú.  |
| **Foirgneamh Buan Danu** | Ní bhfuarthas aon láithreán. Mhol Tom Plunkett Gleanntán na hAbhann. | Roghnaíodh Gleanntán na hAbhann mar láithreán buan.D’aontaigh Scoil Pháirc Hans go dtabharfaidís cóiríocht do Scoil Danu don bhliain acadúil seo chugainn.Tá Céim 1 á dearadh ag Peter Ging (Samhradh 2019) Caithfimid glao ar thairiscintí a sheoladh le haghaidh Foireann Deartha i gcomhair Chéim 2 |
| **Eblana** | Fós folamhLiostaithe amhlaidh ar chlár réadmhaoine an Stáit | Fuarthas luachan ó ATR chun graifítí a ghlanadh |
| **Síneadh CP Fhine Gall** | Níl a thuilleadh le tuairisciúCuireadh an láithreán in aice leis ar fáil lena cheannach  | Dúirt an ROS nach bhfuil siad i bhfabhar acmhainn C.P. Fhine Gall a mhéadú ar an láithreán sin. |
| **Gaelcholáiste Reachrann** | Cuirfear Céim 2B i gcrích agus faoi bhráid na Roinne roimh an Nollaig  | Níor cuireadh Céim 2B isteach go fóill. Táimid ag feitheamh ar fhaisnéis faoi Mechanical &Electrical Consultants ó JAK, atá 2 mhí ar gcúl faoi láthair. |
| **Foirgneamh Buan do 1,000 Dalta ag CP an Ghrifín (Comhaontú Seirbhíse sínithe)** | Thug an ROS treoir chun an láithreán a Cheannach. Foireann Deartha le ceapadh.Sceideal Cóiríochta le comhaontú  | Chuir an ROS in iúl go gceannóidh siad an láithreán agus go dtógfaidh siad an ScoilSceideal Cóiríochta le comhaontúTá sé beartaithe go gcuirfí céim 1 i gcrích an 1 Meán Fómhair 2022 |
| **Coláiste Pobail Choill an Rí** | Céim na Tógála curtha i gcrích.Bainfear an Chóiríocht Shealadach (CS) agus tabharfar an leibhéal uachtarach ar láimh | Na limistéir uile tugtha ar láimh. Cuirfear na síolta sa pháirc imeartha san athbhliain.  |
| **An Chiseog – Lochtanna & Cuntas Deiridh** | Idirbheartaíocht idir lámhaEiseoidh Masterair táille chun comhlaí lochtacha a athsholáthar  | Tá roinnt saincheisteanna á bhfiosrú |
| **Coláiste Pobail Leamhcáin** | Fós ag feitheamh ar fhaomhadh ón ROS  | Céim 2b curtha faoi bhráid an ROS an 6 Feabhra 2020  |
| **Coláiste Pobail Lusca – Céim 2** |  | Oibreacha fós ar siúl. Táthar ag súil go gcuirfear i gcrích iad an 5/6/ 2020- faoi réir na n-oibreacha atá fós le déanamh. |
| **Coláiste Pobail Bhaile Lotrail (Céim 2)** | Céim na Tógála curtha i gcrích |  |
| **Coláiste Pobail na Sceirí – Síneadh** | Suirbhé Tomhaiste ar limistéir Teagaisc reatha le déanamh chun cabhrú leis an ROS chun Sceideal den Chóiríocht Iarmharach a ullmhú  | D’iarr an ROS ar an BOO C.P. na Sceirí a shíneadh go dtí Scoil le 1,300 Dalta agus chomhaontaigh BOO leis sinAg feitheamh ar an Sceideal Cóiríochta agus ar Thuarascáil Ceaptha Achomair chun glao ar thairiscintí a eisiúint maidir leis an bhFoireann Deartha Níl a thuilleadh le tuairisciú.Rinne an ROS TA 2020 a fhaomhadh inniu |
| **Coláiste Pobail Fhionáin - Síneadh** | Freagairt ar an Tuarascáil Féidearthachta le seoladh ar ais chuig KSN an tseachtain seo | Cuireadh comparáid idir costais, i ndáil le hathchóiriú an fhoirgnimh reatha agus foirgneamh nua a thógáil, faoi bhráid an ROS  |
| **Scoil Bhuan do 1,000 Dalta i Sord** | * Dul chun cinn maith á dhéanamh ag an gconraitheoir ar an láithreán, Ag súil go gcuirfear i gcrích é i ráithe 2 de 2020
* Tá an díon á chur air faoi láthair agus táthar ag súil go gcuirfear i gcrích é i ráithe 2 de 2020
 | Dul chun cinn maith á dhéanamh ag an gconraitheoir ar an láithreán, Ag súil go gcuirfear i gcrích é ag deireadh mhí an Mheithimh 2020 |
| **SH Bhaile Brigín – Cuntas Deiridh** | Cruthóidh KSN Tuarascáil ar Chéim 5 Tá JPD ag feitheamh ar bharánta nuashonraithe sula réiteoidh siad an cuntas deiridh  | Comhaontaíodh figiúr an chuntais deiridh le Cleary Doyle. Tá JPD ag feitheamh ar bharánta nuashonraithe ó Cleary Doyle. Tuairiscíodh sceitheadh nua amhail an 5 Samhain 2019  |
| **C.P. Pháirc Bhaile Choilín - SNU** | * Obair idir Lámha
* Tá na Doiciméid Tairisceana á n-athbhreithniú. Ba cheart go mbeadh an tairiscint beo an tseachtain dar críoch an 22/11/19
 | Tairiscintí á n-iarraidh le haghaidh Foireann Deartha faoi láthair |
| **SNU Mhóin Seiscinn** | * Tá an togra deartha is déanaí ag an Roinn ón 8 Bealtaine 2019. Ag feitheamh ar chinneadh
* Rachaidh mé i dteagmháil leis an Roinn arís maidir lena dul chun cinn
 | Chuathas i dteagmháil leis an Roinn arís an 7/2/2020. Dúirt siad go bhfuil siad ag plé leis ó thaobh cúrsaí teicniúla de |
| **Naomh Caoimhín - SNU** | Bainisteoir tionscadail fós le cinneadh. Litir faofa faighte an 30/10/19. Beidh breis agus €1,000,000 i gceist leis an tionscadal  | Tairiscintí á n-iarraidh le haghaidh Foireann Deartha faoi láthair |
| **Cóiríocht Shealadach** |
| **Cóiríocht Shealadach 2019** | * **Coláiste Cois Life** – Tá sé beartaithe é a thabhairt ar láimh i lár mhí na Nollag
* **Ard Giolláin** - Cead deiridh faighte
* Déan an raon feidhme a athbhreithniú chun 4 CR ar an 2ú hurlár a chur san áireamh.
* Caithfear Táillí na Foirne Deartha a Chomhaontú
* Eiseofar glao ar thairiscintí go luath i mí na Nollag
* **5 CR Ard Giolláin** Curtha i gcrích

An Cuntas Deiridh le seoladh chuig an Roinn * **Danu** - Na hOibreacha Bunaidh curtha i gcrích.
* CO seolta chuig Vision.
* Osclaíodh an scoil an 18 Samhain
* **TA Shoird** – Níl a thuilleadh le tuairisciú
* Na hoibreacha seachtracha curtha i gcrích
* Tá oibreacha fós ar siúl ar fhostáisiún BSL.(KF)
* **Fine Gall – 2 Sheomra Ranga** faofa, Suirbhéanna curtha i gcrích an tseachtain seo caite.
* An Máistirphlean fós idir lámha (KF)
* **Na Sceirí** – Eisíodh glao ar thairiscintí don TA agus don Seomra Eolaíochta araon (KF)
* **C.P. an Ghrifín** – Céim 1 fós ar siúl. Suirbhéanna eagraithe
* **An Ghráinseach/Reachrann** – Beagnach críochnaithe.
* Tabharfar ar láimh é faoi dheireadh mhí na Samhna. (KF)
* **SN Naomh Caoimhín –**
* 1ú Ráithe 2020
 | * **Coláiste Cois Life**

Bhí fadhb leis an Dearbhú Deartha a fháil ó WBS chun athruithe a dhéanamh ar an bhFoirgneamh.Fadhb leis an gcead pleanála, níl sé beartaithe againn ligean d’aon duine cónaí ann go dtí go bhfaighimis Cead Coinneála.Iarratas le bheidh curtha faoi bhráid an ROS i mí Feabhra.* **Ard Giolláin**

Rinneadh Táille na Foirne Deartha a chomhaontúTá na Doiciméid Tairisceana beagnach réidh lena n-uaslódáil ar EtendersIs gá iarratas a chur isteach ar chead pleanála/theastas rochtana do dhaoine faoi mhíchumas agus deimhniú sábháilteachta dóiteáin le haghaidh chéim 2 (2 urlár)Fuarthas cead ón Roinn* **5 CR Ard Giolláin**

Curtha i gcríchAn Cuntas Deiridh le seoladh chuig an Roinn * **Danu**

Tá na hOibreacha Bunaidh curtha i gcrích.Meastar go mbeidh costas thart ar €85k ar na hoibreacha breiseCead faighte chun fanacht i bPáirc Hans don bhliain acadúil 2020/2021.* **TA Shoird**

Ullmhaíodh an t-athbhreithniú ar an FSCAg feitheamh ar ESB Networks chun méadar a shuiteáil agus an chumhacht don fhostáisiún a chasadh air.* **Fine Gall – 2 CR**

Bhí fadhb leis an Iarratas Pleanála, bhí orainn é a chur isteach arís.An Máistirphlean fós idir lámha (KF)* **Na Sceirí**

Caithfear Glao ar Thairiscintí a eisiúint maidir leis an TA & an Seomra Eolaíochta* **C.P. an Ghrífín** – céim 1

Curtha i gcrích ar shuíomh leasaithe sa ChiseogAg feitheamh ar fhaomhadh ón Roinn le haghaidh cóiríocht choimhdeach* **An Ghráinseach/Gaelcholáiste Reachrann**

2019 curtha i gcrích agus in úsáidIarratas curtha isteach le haghaidh 2020* **SN Naomh Caoimhín**

Cuireadh moill air ar 2 chúis Níor tugadh an CCL ar láimh &bhí fadhb leis na costais breise chun an t-athchóiriú a dhéanamh i gcomhréir le Cuid L a aimsíodh le linn an Phróisis Tairisceana |
| **Oibreacha Samhraidh 2015/2016** |
| **Oibreacha Samhraidh 2015/16** | * 21 iarratas
* 15 fhaomhadh
* 3 thionscadal atá beagnach curtha i gcrích.
 | Na tionscadail uile curtha i gcrích.Níl ach íocaíochtaí coinneála le híoc.  |
| **Oibreacha Samhraidh 2020** |
| **Oibreacha Samhraidh 2020** | 21 iarratas | * 13 thionscadal faofa faoi Chórais Sábháilteachta Beatha - Domhnach Bat, Na Sceirí, Fine Gall, an Gráinseach, Coláiste Pobail Setanta, Scoil Gráinne, CP Mhic Dara, Teach na Giúise, na Glaschnoic, Móin Seiscinn, Baile Adaim, Páirc Bhaile Choilín & Coláiste Chilliain
* Glao ar thairiscintí eisithe le haghaidh comhairleoirí. Dáta deiridh an 6 Márta 2020
 |

4) Plean SeirbhíseGlacadh le Plean Seirbhíse BOOÁCDL5) Tuarascáil an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin1. Oiliúint don Bhord Bainistíochta - cuireadh oiliúint ar éascaitheoirí maidir leis an gcéad dhá mhodúl as ceithre cinn. Meastar go gcuirfear an chéad dhá mhodúl ar fáil i mí an Mhárta ina mbraislí. Meastar go gcuirfear an dá mhodúl eile ar fáil i mí na Bealtaine.
2. Cuireadh an tAcht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) i bhfeidhm an 1 Feabhra, geall le go hiomlán seachas na forálacha d’éisteachtaí faoi Alt 29. Is é an amlíne go bhforbróidh na Prionsabail a mbeartais agus teimpléid BOOÉ á n-úsáid acu. Tabharfar iad sin chuig gach Bord Bainistíochta ag deireadh mhí Aibreáin. Bheadh sé go maith dá bhféadfadh na baill maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na scoile i dtaca leis an spriocdháta a bhaint amach i ngach cruinniú den Bhord Bainistíochta. Caithfear na beartais iontrála a chur faoi bhráid an Bhoird seo roimh mhí an Mheithimh.
3. Ceapadh na príomhoidí le haghaidh C.P. Iarthar na Cathrach - Joy Uí Murchadha; C.P. Bhaile Bhlainséir - Michael Flynn; P.S.N. an Mhóinéir Leathain - Jennifer Robinson.
4. Aistreofar Bunscoil Eaglais na hÉireann Naomh Maelruain ina Pobalscoil Náisiúnta an 1 Meitheamh 2020 tar éis dóibh an phátrúnacht a aistriú ó Ardeaspag Bhaile Átha Cliath.
5. Rinneadh Cigireacht um Chosaint agus Leas Leanaí i gColáiste Pobail Ard Giolláin a bhí ar siúl ar feadh trí lá. Tugadh fógra trí lá don scoil roimh an gcigireacht sin. Ba í sin an chéad chigireacht dá leithéid sa BOO seo agus d’éirigh go maith leis an scoil. Rinneadh infheistíocht mhór in oiliúint anuraidh ionas go mbeadh scoileanna ullamh do na cigireachtaí sin, a bhuí le Adrian. B’fhiú an obair a dhéanamh. Is cigireacht í ina ndéantar deich ní a sheiceáil, mar aon le fosheiceálacha. Is féidir iomlán; méid suntasach; páirteach nó tada a fháil mar thoradh. Glactar gníomh leantach beag beann ar an toradh.
6. D’éirigh go han-mhaith le C.P. Ghleanntán na hAbhann ina chigireacht BCF. Rinneadh dul chun cinn iontach maidir le ceannaireacht scoile agus teagasc agus foghlaim. D’éirigh go han-mhaith le C.P. na nGlaschnoc ina chigireacht DIS.
7. Rinneadh cigireacht MSU ar Bhainistiú agus Ceannaireacht na Foghlama (BCF) i Scoil Aoife agus d’éirigh go maith léi. Admhaíodh a stádas mar scoil nua atá i mbéal forbartha a bhfuil ráta ard athraithe múinteoirí aici. Rinneadh an-chuid oibre maidir le pleanáil, teagasc agus Riachtanais Bhreise Oideachais.
8. Rinneadh cigireacht ar Bhaile an Oibricigh le déanaí agus tá obair mhionsonraithe á déanamh ag an Stiúrthóir Scoileanna chun freagairt ar na moltaí a rinneadh.
9. BOaO - In 2019, chuir BOOÁCDL oideachas agus oiliúint ar fáil do 30,706 foghlaimeoirí agus meastar go dtiocfaidh méadú ar an bhfigiúr sin go dtí 31,365 le haghaidh 2020. Rinneadh athbhreithniú straitéiseach ar ár gComhaontú le SOLAS i mí na Samhna 2019 inar léiríodh go raibh dul chun cinn maith agus nuáil déanta ag BOOÁCDL. Leanfaidh sé sin ar feadh 2020.
10. Faomhadh BOOÁCDL chun an Tionscnamh EXPLORE a chur ar fáil in 2020. Tá sé mar aidhm ag EXPLORE deiseanna uasoiliúna digití agus pearsanta a chur ar fáil do dhaoine a oibríonn sa tionscal déantúsaíochta. Go háirithe, dírítear ar oibrithe scothaosta agus orthu siúd nach bhfuil mórán scileanna acu. Chuir Seirbhís Oideachais Aosaigh Bhaile Bhlainséir an tionscnamh sin ar fáil go rathúil in 2019 agus beidh sí ina comhpháirtí cinn arís in 2020. Dhaingnigh BOOÁCDL maoiniú dar luach €40,000 ón Roinn Oideachais chun EXPLORE a chur ar fáil.
11. Tá BOOÁCDL ina chathaoirleach ar an gColún Oideachais & Oiliúna den Straitéis Shocheacnamaíoch *“Ár mBaile Bhrigín”.* De thoradh ar an obair sin i mBaile Bhrigín, rinneadh baill foirne nua a earcú, cuireadh raon níos fearr cúrsaí oiliúna ar fáil agus tháinig méadú ar líon na bhfoghlaimeoirí. Chomh maith leis sin, tá Féile Scileanna trí lá á hóstáil ag BOOÁCDL ón 31 Márta go dtí an 2 Aibreán, ina mbeidh raon leathan imeachtaí lena gcumhdófar scoileanna, foghlaimeoirí aosacha agus an pobal gnó. Tá an obair sin ar aon dul lenár gComhaontú Feidhmíochta Straitéisí ina ndírítear ar *“a chinntiú go ndéantar foráil níos mó do Bhreisoideachas agus Oiliúint sna ceantair is mó daonra, go háirithe i gceantair i bhFine Gall amhail Baile Bhrigín, Baile Bhlainséir agus Sord.”*
12. Tá príomhról ag BOOÁCDL i gcláir nua cúram leanaí a fhorbairt don earnáil BOO; agus déanfaidh sé samhail rialachais a thástáil ar bhonn píolótach lena gcumasófar forbairt chomhoibríoch clár a chomhroinnfear idir BOOnna. Ar an gcaoi sin, cuirfear ar chumas na 16 BOO bogadh i dtreo caidreamh le freagracht chineachta le QQI agus tabharfar saoirse níos mó dóibh chun freagairt ar bhealach solúbtha ar riachtanais éiritheacha sa tionscal agus cláir eile á bhforbairt acu amach anseo.
13. Tá córas Dearbhaithe Cáilíochta coiteann á fhorbairt ag an Aonad DC chomh maith le haghaidh sheirbhísí uile BOOÁCDL, i gcomhréir le riachtanais QQI um athbhunú caidrimh. Rinne an tAonad Rialachais DC ábhartha sraith nósanna imeachta coiteanna a fhorbairt agus a fhaomhadh chun a chinntiú go gcuirfear na measúnuithe uile laistigh den earnáil BOO ar fáil ar cháilíocht dhearbhaithe agus go ndéanfar monatóireacht orthu ina leith.
14. Tá an clár rathúil um Cheannaireacht Mheánleibhéil a Fhorbairt a cuireadh ar fáil in 2019 á thairiscint arís mar gheall ar an éileamh mór a bhí air. Glacfaidh seachtó bainisteoir sinsearach agus meánleibhéil páirt sa chúrsa sin ó mhí Feabhra go dtí mí an Mhárta 2020
 | DeimhnitheNótáilteNótáilte Nótáilte Glactha Molta ag: Gerry McGuireCuidithe ag: An Clr. Peter KavanaghNótáilte |
| 07 | **Comhfhreagras ón Roinn**  |  |
|  | Tugadh na hImlitreacha uile a bhain leis an BOO faoi deara  | Nótáilte |
| 08 | **Comhfhreagras ó Dhaoine Eile:** |  |
|  | Litir dar dáta an 4 Meitheamh 2019 ón IPB maidir le: ainmniú ionadaí BOOÁCDL chun freastal ar Chruinniú Ginearálta Bliantúil an IPB 2020 |  |
|  | Faomhadh Gerry McGuire mar ionadaí BOOÁCDL  | Molta ag: An Clr. John WalshCuidithe ag: An Clr. Pamela Kearns |
| 09 | **Nuashonrú ar an bPlean Straitéiseach**  |  |
|  | Dada | Nótáilte  |
| 10 | **Baill a cheapadh ar Choistí an Bhoird** |  |
|  | Ceapadh na baill seo a leanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scoil / Coláiste** | **Ionadaí do**  | **Ainm (17.02.2020)** |
| P.S.N. Chormaic  | BOO | An Clr. Grainne Maguire |
|  | BOO  | Malachy Quinn |
|  | Príomhoide | Deirdre Corcoran |
|  | Múinteoir  | Risa Champion |
|  | Tuismitheoir  | Máirín Brady |
|  | Tuismitheoir  | David Styles |
|  | Pobal | Paul Barnett |
|  | Pobal  | Peader O’Kelly |
| **P.S.N. Leamhcáin**  | BOO | Daneve Harris (Cathaoirleach) |
|  | BOO | Ainle O’Neill |
|  | Príomhoide | Paul O’Callaghan (A) |
|  | Múinteoir  | Jacinta Carron |
|  | Tuismitheoir  | Sarah Anderson |
|  | Tuismitheoir  | Greg Burke  |
|  | Pobal | Lesley Berney |
|  | Pobal  | Keith Rogers |
| **P.S.N. Ghleann na hAbhann**  | BOO  | An Clr. Joe Newman (Cathaoirleach) |
|  | BOO | Curtha Siar |
|  | Múinteoir  | Maria Kildea |
|  | Príomhoide | Anne McArdle  |
|  | Tuismitheoir  | Joanne Crowley |
|  | Tuismitheoir  | Alan Canny |
| **I.B.O. Dhún Laoghaire**  | BOO  | Curtha Siar |
|  | BOO  | Curtha Siar |
|  | BOO | An Clr. Michael Clark |
| **Crannóg Nua**  | BOO  | Gerry McGuire |
|  | BOO  | Curtha Siar |
| **Scoil Speisialta Bhaile Uí Dhúda** | BOO  | Paul McEvoy |
|  | BOO  | Daneve Harris |
| **P.S.N. Iarthar na Cathrach agus Theach Sagard** | BOO  | Peter Kavanagh |
|  | BOO  | Curtha Siar |
| **C.P. Bhaile Bhlainséir**  | BOO  | John Walsh |
|  | BOO  | Brendan O’Halloran |
| **Colaiste Pobail Setanta**  | BOO | Karan Donnelly |
|  |  |  |

 | Molta ag: An Clr. Yvonne CollinsCuidithe ag: Gerry McGuire |
| 10 |  **Bord Bainistíochta Eatramhach a Cheapadh do Choláiste Pobail Fódla (Iarthar na Cathrach & Teach Sagard) agus do Choláiste Pobail Eriú** **(Baile Bhlainséir)** |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coláiste Pobail Fódhla** | BOO  | An Clr. Peter Kavanagh |
|  | BOO  | Curtha Siar |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Coláiste Pobail Ériú** | BOO  | An Clr. John Walsh |
|  | BOO  | Brendan O’Halloran |

 | Molta ag: Gerry McGuireCuidithe ag: An Clr. John WalshMolta ag: Gerry McGuireCuidithe ag: An Clr. Peter Kavanagh  |
| 11 | **Beartais agus Nósanna Imeachta** |  |
|  | * Comhaontaíodh an Prótacal Drochaimsire i mí Feabhra 2020
* Iarratas ar Tháillí um Oideachas Aosach a Tharscaoileadh - BOO (DRÉACHT)
* Beartas BOOÁCDL maidir le Táillí ar Chúrsaí Oideachas Aosach a Tharscaoileadh (DRÉACHT)
* An Beartas maidir le Táillí a Admháil in Ionaid Scoileanna
* An Beartas Stoic do BOOÁCDL
* An Beartas Taistil agus Cothaithe maidir le Taisteal Intíre agus Thar Lear 2020
 | Nótáilte |
| 12 | **Aon ghnó eile**  |  |
|  | Dada  |  |
| 14 | **An chéad chruinniú eile**  |  |
|  | Cuireadh dáta an chéad chruinnithe eile in iúl do na baill An 30 Márta 2020  |  |
|  |  |  |
|  | Cathaoirleach:  |
|  |  |  |
|  | Dáta:  |